## Slide 1
월간 보고
IFG - IMS 인포젠 근태관리 시스템 구축
2020. 04

## Slide 2: ※ 요청사항 처리현황
NO | 요구사항/ 추가 보고사항 | 상태 | 완료일(예정일) | 처리현황 | 요구자 | 담당자 | 비고
1. | 개발 환경 세팅 | 진행중 | 04/30 | 개발 환경세팅 진행중 | 김재신 | 개발자 | 
2. | 개발 | 예정 | 08/30 | 개발 예정 | 김재신 | 개발자 | 
3. | 완료 기능 테스트 | 예정 | 09/04 | 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 
4. | 통합테스트 | 예정 | 09/25 | 통합 테스트 진행 예정 | 김재신 | 개발자 | 

## Slide 3: ※ 의사결정 사항
제목 | 처리상태 | 완료일(예정일) | 의사결정사항 | F/U담당자
DB 선정 | 진행중 | 04/30 | 환경에 맞는 DB 선정 필요 (MONGODB / MARIADB) | 김재신

## Slide 4: ※ 주요 Issue
제목 | 내용 및 진행사항 | 발생일자 | F/U 담당자 | 처리상태
개발 환경 세팅 및 권한 부여 | PYTHON 3.7.0 버전 PyCharm Community Edition 2020.1.1 GitHub Desktop MONGODB / MARIADB heidiSql | 04.01 | 김재신 | 진행중

## Slide 5: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
공통 사항 | 환경 세팅 및 권한 부여 | 요구사항 기준으로 담당자 배분
조성현 |  | 
조유빈 |  | 
황이성 |  | 

## Slide 6: ※ 업무별 진행 내역(당월/명월)
 | 당월 실적 | 명월 실적
손성현 |  | 
오연경 |  |