|  |  |
| --- | --- |
| **회의록** | |
| **주제** | IFG-IMS 프로젝트 관리 착수 회의 2차 |
| **회의 날짜** | 2020.06.02 |
| **장소** | 인포젠 본사 회의실 |
| **참석자** | 이윤우, 황태윤, 김준형, 최윤성, 김재신, 이병욱  박석햔 |
| **안건** | 1. DOCKER 구축 방안 2. 시스템 기본 아키텍쳐 구축방안 |
| **회의내용** | |
| 1. DOCKER 구축 방안  * 1. 개발 서버 구축 * 프로젝트 관리 서버는 본사 우휴 장비를 개발서버로 구축하여 진행한다   진행 담당자: 임영석 책임   * 기반 docker 구축   진행 담당자: 이병욱 책임  1차 기본 개발 서버를 위한 docker 구축 진행  개발자 로컬 세팅을 위한 docker 가이드 작성 후 배포   1. 개발 진행을 위한 기반 공통 및 사전 작업 진행 사항 공유  * 시스템 구축을 위한 공통 기반 사전 구축 필요 * 로그인/세션 관리/ 메인 메뉴 관리 : 박석현 사원 * 개발 샘플 페이지 구축 : 박석현 사원 * 1차 딜리버리 일정은 6월 말까지 제공하는 것으로 함  1. 사이트 디자인  * 기능 개발 완료 후 리디자인을 진행하는 방향으로 진행함 | |