|  |  |
| --- | --- |
| **회의록** | |
| **주제** | IFG-IMS 프로젝트 관리 분석 1차 |
| **회의 날짜** | 2020.06.02 |
| **장소** | 인포젠 본사 회의실 |
| **참석자** | 이윤우, 황태윤, 김준형, 최윤성, 이병욱 |
| **안건** | 1. 요구사항 정의서 확정 2. 화면 기본 구성안 확정 3. 카테고리별 진행사항 공유 |
| **회의내용** | |
| 1. 요구사항 정의    1. 프로젝트 관리  * 발주되는 프로젝트에 대한 수정/삭제/등록 기능을 제공토록 한다. * 각 프로젝트별 발주사정보/계약정보를 입력하여 목록으로 제공한다. * 프로젝트 별 필요 개발언어/플랫폼을 사전 등록 하여 개발자 수급정보로   활용될 수 있도록 한다.   * 각 투입 인원 별 투입 현황 및 등급 관리를 용이하도록 한다.   1. 개발자 관리 * 외주/프리/정직원에 대한 경력정보를 관리한다 * 각 개발자의 언어/플랫폼별 능숙도를 등록할 수 있도록 한다. * 외주/프리 인원에 대한 별도 등록 화면이 존재하여야 한다.   해당 내용 및 메일 송신분을 참고하여 요구사항 정의서를 작성토록 한다 .  담당자 황태윤(납기 기간 ~06/18)   1. 화면 기본 구성안  * 화면 설계 전 요청자와의 협의를 위한 화면 구성안 작성 및 공유 * 대상 화면 구성안은 OVEN 을 통하여 공유토록 함 * 별도 화면 구성안 문서는 작성하지 않음   담당자 황태윤(납기 기간 ~06/18)   1. 진행 상황 공유  * 공통 관리: 로그인 메뉴 1차 개발 완료 테스트 중   추가 진행되는 내용은 김준형 책임을 통해 F/U 진행키로 함   * 개발자 관리/프로젝트 관리 :   파트 별 개발 담당자 할당 완료  개발 진행을 위한 로컬 세팅 진행 중  화면 구성안을 기반으로 화면 설계서 및 프로그램 목록서 진행 필요  테이블 설계서 양식/ 화면 설계서 양식 제공 ( 최윤성 책임: 06/15) | |