|  |  |
| --- | --- |
| **회의록** | |
| **주제** | IFG-IMS 프로젝트 관리 개발 진척 상황 공유 2주차 |
| **회의 날짜** | 2020.07.10 |
| **장소** | 유플러스 마곡 4층 회의실 |
| **참석자** | 황태윤, 최윤성, 이제영, 이주호, 박석현, 김은희, 정헌철 |
| **안건** | 개발 진척상황 공유 |
| **회의내용** | |
| 1. 개발 진척상황 공유  * 프로젝트 관리 : 화면 설계서 작성 진행 중 (진척률 70%)   기능 정의서 작성 진행 중 (진척률 90%)  테이블 설계서 작성 진행 중 (진척률 90%)   * 개발자 관리 : 화면 설계서 작성 진행 중 (진척률 50%)   기능 정의서 작성 진행 중 (진척률 90%)  테이블 설계서 작성 진행 중 (진척률 70%)   * 공통 : 로그인 화면 1차 제공   세션 유지 관련 개발 진행 중  메뉴 관리 개발 진행 중   * 작성 완료 후 1차 리뷰 진행 할 예정임   7/24 17:00 1차 리뷰 진행 예정  리뷰 대상 : 화면 설계서 , 기능정의서, 테이블 설계서 | |
|  | |