|  |  |
| --- | --- |
| **회의록** | |
| **주제** | IFG-IMS 프로젝트 관리 개발 진척 상황 공유 2주차 |
| **회의 날짜** | 2020.07.24 |
| **장소** | 유플러스 마곡 4층 회의실 |
| **참석자** | 황태윤, 최윤성, 이제영, 이주호, 박석현, 김은희, 정헌철 |
| **안건** | 1차 작성 설계서 리뷰 |
| **회의내용** | |
| 1. 리뷰 회의  * 전체적으로 설계서 내용 미비 * 화면 설계서의 경우 화면 이벤트별 처리 내용 적혀 있지 않음 * 테이블 설계서의 경우 각 각 설계 테이블 별 명칭 통일 되지 않음 * 기능 정의서 기능 누락케이스 확인      1. 진행예정  * 8/7 미비사항 보완하여 리뷰 다시 진행 * 용어사전 구축 필요 * 7/30 까지 용어사전 구축 ( 최윤성 책임) * 산출물 관리는 git을 통하여 진행하도록 하겠음 * 현재 기준으로 git에 대상 산출물 입고 요청 | |
|  | |