|  |  |
| --- | --- |
| **회의록** | |
| **주제** | IFG-IMS 프로젝트 관리 개발 진척 상황 공유 5주차 |
| **회의 날짜** | 2020.08.07 |
| **장소** | 유플러스 마곡 4층 회의실 |
| **참석자** | 황태윤, 최윤성, 이제영, 이주호, 박석현, 김은희, 정헌철 |
| **안건** | 1차 작성 설계서 리뷰 |
| **회의내용** | |
| 1. 리뷰 회의  * 화면설계서 기반 개발 착수 진행 * 설계서 기반 테이블 생성 * 테이블 내 샘플 데이터 등록 (10건 이상 ) * 리뷰 회의 내 보완 요청사항 대상은 차주 회의 전까지 수정완료 후 입고 | |
|  | |