|  |  |
| --- | --- |
| **회의록** | |
| **주제** | IFG-IMS 프로젝트 관리 개발 진척 상황 공유 7주차 |
| **회의 날짜** | 2020.08.14 |
| **장소** | 유플러스 마곡 4층 회의실 |
| **참석자** | 황태윤, 최윤성, 이제영, 이주호, 박석현, 김은희, 정헌철 |
| **안건** | 1차 작성 설계서 리뷰 |
| **회의내용** | |
| 1. 리뷰 회의  * 프로젝트 관리 * 개발자별 WBS 확인 할 것 * 개발 일정 내 개발 완료 될 수 있도록 독려 * 개발 진척사항은 수시로 보고 할 것 * 1차 테스트 일정 9/11 (화면별 단위 테스트 ) * 2차 테스트 일정 9/19 (화면별 단위 테스트 및 화면간 연동 테스트) * 1차 테스트 및 2차 테스트는 로컬 환경이 아닌 서버 환경에서 진행 함 | |
|  | |